制限付一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札を実施するので公告する。

令和４年３月１日

社会福祉法人　志成会

理事長　佐　藤　嘉　晃

記

１　工事概要

（１）工事名　（仮称）障がい者支援事業所手稲ファミリア新築工事

（２）工事場所　札幌市手稲区手稲本町３条４丁目４１１－６

（３）工事期間　着手の日から本体工事は令和５年２月２８日まで。

　　　　　　　　外構工事は令和5年6月30日まで。

（４）工事概要　鉄筋コンクリート造　２階建て

　　　　　　　　延床面積　１，２２０．４１㎡

２　入札参加資格

　　次の要件をすべて満たしていること。

（１）単体企業であること。

（２）地方自治法施行令１６７条の４の規定に該当しない者であること。

（３）令和３・４年度北海道競争入札参加資格者名簿に登録され、格付等級がＡ以上であること。

（４）札幌市に本社を有すること。

（５）北海道競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。

（６）北海道内で過去１０年以内に次に該当する建物の新築工事施工実績があること。

　　①構　　造　鉄筋コンクリート造

　　②延床面積　１，０００㎡以上

　　③用　　途　障がい者支援施設（知的障害）

（７）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置できること。

　　①監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。

　　②入札日において雇用期間が３か月以上であること。

　　③監理技術者にあっては社会福祉施設の実績を有する者とすること。

３　入札説明書等の配付期間及び場所

　　入札説明書、制限付一般競争入札参加資格確認申請書及び設計図書等については、次のとおり配付する。

（１）配付期間

　　　令和４年３月１日（火）から令和４年３月４日（金）まで

　　　午前９時から午後5時まで

（２）配付場所

　　　小樽市朝里川温泉１丁目２２７番地

　　　障がい者支援施設　朝里ファミリア

　　　電話　０１３４－５１－５１８８

（３）配付方法

　　　設計図書等の関係書類については、ＣＤ・ＲＯＭにて配付する。

　　　なお、設計図書のＣＤ・ＲＯＭは入札日に持参し返却すること。

（４）設計図書に対する質問及び回答

　　　設計図書に対する質問については、配付資料に準じた様式により下記の要領によること。

1. 提出期間　令和４年３月２日（水）から令和４年３月7日（月）まで

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く。）

1. 出場所　北海道建築設計監理株式会社　担当　大渕

　　　　　　　　札幌市中央区北２条西１丁目１０番地

1. 出方法　メールでの受付とする。（電話、ＦＡＸによる質問は受け付けない。）

　　　　　　　　Ｅ-mail t.ohbuchi@do-sekkei.co.jp

　　④回答方法　令和４年３月９日（水）までにメールにて回答する。

（５）現場説明

　　　現場説明は行わない。

４　制限付一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期間及び提出方法

　　一般競争入札参加希望者は、下記のとおり申請書及び資料を提出し、当法人による入札参加資格の確認を受けなければならない。

（１）提出期間

　　　令和４年３月１日（火）から令和４年３月４日（金）まで

　　　午前９時から午後５時まで

（２）提出場所

　　　障がい者支援施設　朝里ファミリア

小樽市朝里川温泉１丁目２２７番地

　　　電話　０１３４－５１－５１８８

　　　担当　施設長　中村　勝彦

（３）提出方法

　　　１部を持参して提出すること。

（４）審査結果通知予定日

　　　令和４年３月８日（火）までに電話にてお知らせする。

５　入札・開札の日時及び場所

（１）日時　令和４年３月１１日（金）１７時００分

（２）場所　障がい者支援施設　朝里ファミリア　会議室

　　　　　　小樽市朝里川温泉１丁目２２７番地

　　　　　　電話　０１３４－５１－５１８８

６　その他

（１）郵便又は電報による入札は認めない。

（２）前払金は着工時２０％とする。

（３）部分払いは上棟時２０％とする。

（４）竣工払いは工事完成（引渡）後、1ヶ月以内に残額を支払う。

（５）最低制限価格は設定する。

（６）上記に定めるもののほか、当法人が作成した建設工事競争入札心得及びその他関係法令の規定を遵守すること。